研发部委员会会议纪要（第四次）

会议概要：

## 以前事情解决进度。

## 推荐进入委员会成员。

## 以前事情解决进度：

1.四套环境的推进,仍然在推进中。预计位于10月20日前解决。

解决方案：1.列出各个环境标准参数文档

2.运维同事做发布限制。

3.与所有同事做环境使用以及控制的宣讲。

1. GIT版本控制工作已完成。
2. FBA直发功能已完成。
3. COS第一版已完成，但是目前服务器存在问题，没有推到测试环境测试。
4. 库存重构以完成，将于10月12日中午上线。

总结：公司对IT部门的感觉有所提升，但是仍然有继续提高的空间，对项目要有责任感，不要局限于某个部门或者某个人的影响，要做到自己能尽量全局把控自己的项目，认真做事。

## 推荐进入委员会成员

谭黄勇（全票通过）

施松城（全票通过）